## Slide 1: Grindsuppletie Meers
Gaston Claassens
7-7-2025
Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan.
Zie voor uitleg de pagina Toepassen van vertrouwelijkheidsniveaus.

## Slide 2: Waarom grind toevoegen?
Doelsoorten N2000/KRW grotendeels afwezig
N2000:
  Opgroeihabitat rivierprik
  Rivierdonderpad
  Vlottende waterranonkel
KRW:
  Macrofauna/Vis behorend bij rivier met grindbodem
    O.a. Barbeel, Steenvlieg etc.

## Slide 3: Doelen
Korte termijn:
  Creëren van geschikt habitat voor N2000/KRW doelsoorten
  Leren wat het effect van de suppletie is op biotiek, abiotiek en het lokale gebruik (recreatie)
Lange termijn:
  Opschalen (indien de maatregel werkt) in de volgende cyclus N2000 beheerplannen
  Pilot/relevante informatie voor mogelijke toekomstige IRM suppleties

## Slide 4: Suppletie-locatie
Stroomafwaarts van de LAL cruising (drempel 4)
Profielvolgend toevoegen van grind
Gemiddelde zomerwaterstand boven water niet aanvullen
Vaargeul voor kajak etc wordt blijft op voldoende diepte (deels aangevuld)

## Slide 5: Afspraken met gemeente Stein
Grinddepot dient conform vergunning(en) uiterlijk 31-12-2025 te zijn verwijderd
Gebied dient voor 1-6-2026 weer in de ‘natuurlijke staat’ zijn teruggebracht

## Slide 6: Planning
11 aug
9 okt

## Slide 7: Transportroute Materieel
Transport via haven en terrein L’Ortye
Rijplatenbaan richting depot
Deel van rijplaten wordt overgenomen van PPS

## Slide 8: Inrichting werkgebied
Bouwterrein: schaft- en parkeergelegenheid, waterstofaggregaat en laadstation(s)
Parkeren max 8-10 personenauto’s
Bouwterrein wordt omheind en beveiligd d.m.v. camera en (groene) verlichting

## Slide 9: Kruising LAL/PPS Leidingen
In goed overleg met PPS en Air Liquide
Bescherming leidingen d.m.v. (reeds aanwezig en aan te voeren) stortsteen
Rijplaten richting werklocatie oever

## Slide 10: Keuze materieel
Gedeeltelijk elektrisch, gedeeltelijk diesel
Laadstation voor elektrische batterijen
Waterstofaggregaat t.b.v. laadstation
Onderlosser voor diepere delen aan Vlaamse oever
Dumpers
Elektrische Graafmachine
Hydraulische Graafmachine
Transport
Waterstofaggregaat met laadstation

## Slide 11: Contact tijdens uitvoering: opdrachtnemer Maaskracht: Lieke.mutsaers@maaskracht.eu 06-27398378 Rijkswaterstaat: Lilian.charpentier@rws.nl 06-53216210